| BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TỈNH BÌNH ĐỊNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN 06” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NĂM 2024

| STT | Nội dung, nhiệm vụ cụ thể | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Kết quả sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH (08 NHIỆM VỤ) |
| 1 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho cấp cơ sở | Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố | UBND các xã, phường, thị trấn | Kế hoạch kiểm tra, giám sát | Thực hiện thường xuyên |
| 2 | Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Quyết định của UBND tỉnh về cấp kinh phí | Tháng 03/2024 |
| 3 | Định kỳ báo cáo tháng công tác triển khai Đề án 06 gửi Bộ Công an | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Báo cáo | Ngày 22 hàng tháng |
| 4 | Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Báo cáo sơ kết | Tháng 06/2024 |
| 5 | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương |  | Thường xuyên |
| 6 | Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện 42 mô hình Đề án 06 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh) | Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Công văn chỉ đạo, đôn đốc | Tháng 1/2024 |
| 7 | Quy chế thực hiện công tác số hóa và tái sử dụng dữ liệu thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Quyết định ban hành quy chế | Tháng 3/2024 |
| 8 | Báo cáo tổng kết năm 2024 công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Báo cáo sơ kết | Tháng 12/2024 |
| II. VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (09 NHIỆM VỤ) |
| 9 | Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Tháng 9/2024 |
| 10 | Triển khai xây dựng kho dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Tháng 6/2024 |
| 11 | Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ | Văn phòng UBND tỉnh |  | Báo cáo công khai | Hàng tháng |
| 12 | Rà soát triển khai tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Quyết định phê duyệt | Tháng 6/2023 |
| 13 | 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố |  | Trong năm 2024 |
| 14 | 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố |  | Trong năm 2024 |
| 15 | Tiếp tục quán triệt cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu câu công dân khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Công an tỉnh | Văn bản chỉ đạo thực hiện | Thực hiện thường xuyên |
| 16 | Tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Kế hoạch triển khai thực hiện TTHC phi địa giới | Thực hiện thường xuyên |
| 17 | Đẩy nhanh số hóa, tổ chức tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn | Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn việc số hóa | Thực hiện thường xuyên |
| III. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ (03 NHIỆM VỤ) |
| 18 | Triển khai giải pháp chấm điểm khả tín để người dân tiếp cận được với nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả Công điện 766/CĐ-TTg, ngày 23/8/2023 | Ngân hàng Nhà nước tỉnh | Công an tỉnh | Người dân được tiếp cận nhanh với nguồn vốn chính thống | Quý I/2024 |
| 19 | Triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID | Bảo hiểm xã hội tỉnh | Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh | i | Theo lộ trình hướng dẫn Cục C06 |
| 20 | Đẩy mạnh, thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh | Ngân hàng Nhà nước tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Từ tháng 01/2024 và thực hiện thường xuyên |
| IV. VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ (06 NHIỆM VỤ) |
| 21 | Rà soát, đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử | Công an tỉnh | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Báo cáo kết quả thực hiện | Trong năm 2024 |
| 22 | Triển khai các nhóm tiện ích trên VNeID: dịch vụ công (lưu trú, tin báo tố giác tội phạm, tạm trú….); tích hợp các giấy tờ cá nhân của công dân (GPLX, ĐKX…); Sổ sức khỏe điện tử, Sổ BHXH, an sinh xã hội; tiện ích loa phường (thông báo tình hình, chế độ chính sách của Chính phủ, cơ quan Nhà nước…)… | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương | Người dân không phải mang theo nhiều giấy tờ | Tháng 4/2024 |
| 23 | Phân tích dữ liệu công dân đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự | Công an tỉnh | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | Đảm bảo thực hiện các chính sách quốc phòng | Quý II/2024 |
| 24 | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia | Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |  | Theo Lộ trình của Chính phủ |
| 25 | Đẩy mạnh tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh. | Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | Công an tỉnh, UBND các địa phương |  | Trong năm 2024 |
| 26 | Nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước triển khai ứng dụng VNeID, thay cho việc xuất trình các giấy tờ thông tin công cân trong các giao dịch cá nhân với các tổ chức tín dụng. | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Văn bản hướng dẫn việc thực hiện | Tháng 6/2024 |
| V. XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU DÙNG CHUNG (06 NHIỆM VỤ) |
| 27 | Triển khai kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử | Văn phòng UBND tỉnh | Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Báo cáo kết quả thực hiện | Tháng 4/2024 |
| 28 | Nghiên cứu việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng (apps) cài đặt trên thiết bị điện tử, điện thoại di động thông minh. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Trong năm 2024 |
| 29 | Đẩy mạnh triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Sở Tư pháp | Công an tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Quý II/2024 |
| 30 | Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh | Sở Kế hoạch đầu tư | Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Quý I/2024 |
| 31 | Chuẩn hóa, làm sạch dữ của các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, đất đai, nhà ở, dữ liệu của các Hội, đoàn thể. | Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường | Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã | Báo cáo kết quả thực hiện | Thực hiện thường xuyên |
| 32 | Theo dõi, đôn đốc liên thông 100% dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy chứng tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế. | Sở Y tế | Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Thực hiện thường xuyên |
| VI. VỀ AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN (02 NHIỆM VỤ) |
| 33 | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh |  | Quý IV/2024 |
| 34 | Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung, đánh giá an toàn thông tin các Hệ thống thông tin (khi có sự thay đổi) có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử | Các cơ quan, đơn vị | Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông | Báo cáo kết quả đánh giá | Thực hiện thường xuyên |
| VII. VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN (04 NHIỆM VỤ) |
| 35 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, ap pich, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led…). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công | Sở Văn hóa và Thể thao | Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành | Các sản phẩm tuyên truyền trực quan như: video, ấn phẩm, pano, ap pich… | Thực hiện thường xuyên |
| 36 | Tổ chức triển khai cho Đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an | Ban Thường vụ Tỉnh đoàn | Công an tỉnh | Báo cáo kết quả thực hiện | Thực hiện thường xuyên |
| 37 | Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia | Văn phòng UBND tỉnh | Công an tỉnh | Tờ rơi tuyên truyền | Thực hiện thường xuyên |
| 38 | Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. | Sở Thông tin và Truyền thông | Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố | Văn bản chỉ đạo thực hiện | Thực hiện thường xuyên |